PROPUESTA DE PROYECTO

CRM de Seguimiento de Alumnos

Integración con GoHighLevel API

| Preparado para José Carlos de Francisco Top Coach | Preparado por David Bracho brachod@gmail.com |
| --- | --- |
| Fecha 13 de abril de 2026 | Inversión total $2,250 USD |

RESUMEN DEL PROYECTO

Actualmente el seguimiento de ventas y actividad de los alumnos se realiza de forma manual o dispersa, lo que dificulta tener visibilidad en tiempo real sobre el desempeño de cada uno. Este proyecto entrega una aplicación web privada para el equipo de Top Coach que se conecta directamente a la cuenta de GoHighLevel de cada alumno para extraer, centralizar y visualizar sus pagos, llamadas agendadas y llamadas celebradas — todo en un solo panel.

La aplicación funciona de manera completamente independiente de la plataforma Top Coach existente, permitiendo flexibilidad total en su uso y evolución futura.

ALCANCE DEL PROYECTO

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Setup & Arquitectura base | Proyecto independiente, auth, BD y estructura segura de credenciales |
| Integración GoHighLevel API | Conexión por Private Integration Token: extracción de pagos y appointments por alumno |
| Panel principal — Vista alumnos | Lista de alumnos con métricas rápidas: ventas 7d / 30d, calls agendadas y celebradas |
| Ficha individual por alumno | Historial de pagos, appointments, filtros por fecha y gráfica de evolución de ventas |
| Gestión de alumnos (CRUD) | Alta, edición y baja de alumnos con Location ID, token GHL y notas internas |
| Deploy en producción | Configuración en Vercel + Supabase, dominio y variables de entorno |

DETALLE DE MÓDULOS

1. Setup & Arquitectura base

Nuevo proyecto web independiente con base de datos propia. Sistema de autenticación para el equipo admin (José Carlos, Adrián y quien designen). Estructura segura para almacenar las credenciales de GoHighLevel de cada alumno.

2. Integración con GoHighLevel API

Conexión a la API v2 de GHL usando Private Integration Tokens a nivel de sub-cuenta. Por cada alumno se almacena su Location ID y token. Se extraen transacciones/pagos (fecha, monto, estado) y appointments de calendario (agendadas vs. celebradas). La carga de datos es on-demand al abrir la ficha de cada alumno.

3. Panel principal — Vista de alumnos

Lista de todos los alumnos con métricas rápidas visibles en tabla: ventas totales últimos 7 y 30 días, calls agendadas y celebradas del período. Permite identificar de un vistazo quién está activo y quién no.

4. Ficha individual por alumno

Vista detallada con historial completo de pagos (fecha + monto), historial de appointments, y filtros por rango de fechas custom. Incluye métricas visuales básicas de evolución de ventas en el tiempo.

5. Gestión de alumnos

Panel para añadir, editar y eliminar alumnos. Campos para nombre, Location ID de GHL y Private Integration Token. Campo de notas libres por alumno para uso interno del equipo.

6. Deploy en producción

Configuración completa en Vercel + Supabase. Dominio, variables de entorno y entrega con acceso funcional desde el primer día.

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE ALUMNOS

Al momento de realizar la instalación de GoHighLevel a un nuevo alumno, José Carlos o Adrián ingresan a la sub-cuenta correspondiente, generan el Private Integration Token desde el panel de GHL, y lo registran en el CRM. El alumno no necesita realizar ninguna acción ni iniciar sesión en ningún sistema adicional.

Este proceso garantiza que los datos de cada alumno sean accesibles en tiempo real sin fricciones para el equipo ni para los alumnos.

TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA

| Semana | Actividades |
| --- | --- |
| Semana 1 | Setup del proyecto, arquitectura base, autenticación y estructura de base de datos |
| Semana 2 | Integración completa con GoHighLevel API (pagos + calendar), panel principal y fichas de alumnos |
| Semana 3 | Gestión de alumnos, gráficas, ajustes finales, QA y deploy en producción |

INVERSIÓN

| Desarrollo completo de la aplicación CRM | $2,250 USD |
| --- | --- |
| Modalidad de pago | 50% inicio · 50% entrega |
| Precio fijo — sin costos adicionales por horas |  |

El precio cubre el desarrollo completo de todos los módulos detallados en el alcance. Cualquier funcionalidad adicional fuera de este documento se cotizará por separado antes de implementarse.

David Bracho  ·  brachod@gmail.com  ·  Propuesta válida por 30 días